HUGO OTAVIO

JULIO CÉSAR SANTOS DE MORAIS

MISAEL BONIFACIO MORGADO

Documento de Especificação de Plano de Testes

CONNECTFLIX – (PLATAFORMA DE STREAMING)

Taubaté

2025

Sumário

1. Introdução	3

2. Itens de Teste	3

3. Escopo do Teste (Features a Testar)	4

3.1 Testes Funcionais	4

3.2 Testes Não Funcionais (RNF)	5

4. Fora do Escopo (Features a Não Testar no MVP)	6

5. Estratégia de Teste	7

5.1 Níveis de Teste	7

Nível 1: Testes de Unidade	7

Nível 2: Testes de Integração	7

Nível 3: Testes de Sistema (E2E - End-to-End)	8

Nível 4: Testes de Aceitação do Usuário (UAT)	8

6. Critérios de Entrada e Saída	8

6.1 Critérios de Entrada	8

6.2 Critérios de Saída	9

7. Ambiente de Teste	9

8. Entregáveis de Teste	10

9. Riscos e Contingências	11

Plano de Teste de Software

Projeto: ConnectFlix (MVP) ID do Plano: PT-CF-V1.0 Versão: 1.0 (Baseline)

Data: 03 de outubro de 2025

# 1. Introdução

Este documento detalha o escopo, a abordagem, os recursos e o cronograma de todas as atividades de teste para o MVP (Produto Mínimo Viável) do ConnectFlix. O objetivo é verificar se o software atende aos requisitos definidos na ERS (v0.1) e se foi implementado corretamente conforme o DAS (v0.1).

# 2. Itens de Teste

Os seguintes componentes de software serão testados:

Aplicações Cliente:

connectflix-web: Aplicação frontend (Next.js).

Microsserviços Backend (MVP):

auth-service: Serviço de Identidade.

catalog-service: Serviço de Catálogo (Metadados).

social-service: Serviço Social (foco em comentários).

gamification-service: Serviço de Gamificação (foco em XP/Emblemas).

Infraestrutura e Pipelines:

Pipeline de Ingestão e Transcodificação de Mídia (AWS S3 -> MediaConvert -> S3).

Pipeline de Entrega (AWS CloudFront CDN).

Gateway de API (AWS API Gateway).

Documentação de Referência:

ERS (v0.1)

DAS (v0.1)

# 3. Escopo do Teste (Features a Testar)

## 3.1 Testes Funcionais

Baseado nos requisitos do MVP, os seguintes fluxos serão testados:

(AUT) Autenticação e Perfil:

[FT-AUT-01] Cadastro de novo usuário.

[FT-AUT-02] Login de usuário existente.

[FT-AUT-03] Login com credenciais inválidas (feedback de erro).

[FT-AUT-04] Criação/Atualização de perfil (avatar, nome).

(STR) Streaming e Catálogo:

[FT-STR-01] Navegação no catálogo (visualização das categorias).

[FT-STR-02] Busca de vídeo por título.

[FT-STR-03] Reprodução de vídeo (clicar no play e o vídeo iniciar).

[FT-STR-04] Funcionalidade do player (pause, volume, tela cheia).

[FT-STR-05] Validação de "Continuar Assistindo" (progresso salvo).

(SOC) Interação Social (MVP):

[FT-SOC-01] Adicionar um comentário a um vídeo.

[FT-SOC-02] Visualizar comentários de outros usuários.

(GAM) Gamificação (MVP):

[FT-GAM-01] Recebimento de XP após assistir a 95% de um vídeo.

[FT-GAM-02] Recebimento de um emblema (ex: "Primeiros Passos") após o primeiro vídeo.

## 3.2 Testes Não Funcionais (RNF)

(RNF) Desempenho:

[TNF-PERF-01] Tempo de início do vídeo (buffer) não deve exceder 5 segundos (RNF001).

[TNF-PERF-02] Tempo de carregamento da API (catálogo) deve ser < 1 segundo.

(RNF) Segurança:

[TNF-SEC-01] Acesso ao site apenas por HTTPS (RNF004).

[TNF-SEC-02] Tentativa de acesso a endpoints da API sem token JWT deve falhar (401/403).

[TNF-SEC-03] Tentativa de acesso direto à URL do vídeo no S3 (sem Signed URL do CloudFront) deve falhar.

(RNF) Usabilidade:

[TNF-USA-01] Teste de responsividade (RNF005) em Mobile (Chrome) e Desktop (Chrome, Firefox).

# 4. Fora do Escopo (Features a Não Testar no MVP)

Para focar os esforços, os seguintes itens estão explicitamente fora do escopo de teste deste MVP:

Testes de Watch Party e Chat em tempo real (RF010, RF011).

Funcionalidades de "Seguir" (RF012) e Leaderboards (RF018).

Testes de Pagamento e Assinatura (Serviço de Billing).

Testes de carga/estresse em larga escala (focaremos em testes de desempenho do fluxo, não em quebrar o sistema).

Testes de DRM (Digital Rights Management) complexos (além da validação de Signed URLs).

Compatibilidade com browsers legados (ex: Internet Explorer).

# 5. Estratégia de Teste

Adotaremos uma abordagem de "Pirâmide de Testes" contínua, integrada ao pipeline de CI/CD.

## 5.1 Níveis de Teste

### Nível 1: Testes de Unidade

Responsável: Desenvolvedores (Backend e Frontend).

Ferramentas: Jest (para NestJS e Next.js).

Meta: Validar a lógica de negócio dentro de cada função ou componente.

Critério: > 80% de cobertura de código (Code Coverage).

### Nível 2: Testes de Integração

Responsável: Desenvolvedores (Backend).

Foco: Validar a comunicação entre os microsserviços. Ex: O Serviço Social consegue validar um token com o Serviço de Auth? O Serviço de Gamificação recebe o evento do RabbitMQ?

Meta: Garantir que os contratos de API (internos e externos) estão sendo respeitados.

### Nível 3: Testes de Sistema (E2E - End-to-End)

Responsável: Equipe de QA / Engenheiro de DevOps.

Ferramentas: Cypress ou Playwright.

Foco: Validar os fluxos completos do usuário (listados no item 3.1) a partir da interface do usuário (frontend). Simula o comportamento real do usuário.

### Nível 4: Testes de Aceitação do Usuário (UAT)

Responsável: Stakeholders (Dono do Projeto).

Foco: Validar se o produto construído atende às necessidades de negócio do MVP.

# 6. Critérios de Entrada e Saída

## 6.1 Critérios de Entrada

(Para iniciar a Fase de Estabilização - Sprint 5)

O PGPS (v1.0) está aprovado.

O ambiente de staging está estável e configurado (item 7).

O build do CI/CD está "verde" (Testes de Unidade e Integração passando).

Os casos de teste (E2E) estão escritos e aprovados.

## 6.2 Critérios de Saída

(Para aprovar o "Go-Live" do MVP)

100% dos casos de teste E2E (Nível 3) foram executados.

100% dos bugs Críticos (P0) e Graves (P1) estão corrigidos e verificados.

90% dos bugs Médios (P2) estão corrigidos. (Bugs P3/P4 - Baixos/Triviais - podem ser movidos para o backlog da V2).

Nenhum bug Crítico (P0) novo foi aberto nas últimas 48 horas.

O Teste de Aceitação (UAT) foi aprovado pelo Stakeholder.

# 7. Ambiente de Teste

Um ambiente de staging será provisionado na AWS.

Arquitetura: Deve ser uma réplica exata do ambiente de produção (EKS, RDS, S3, CloudFront), mas com capacidade reduzida para economizar custos.

Dados: O banco de dados de staging será populado com dados fictícios (ex: usuários teste1, teste2).

Conteúdo de Mídia: Usará vídeos de domínio público (ex: Big Buck Bunny) para testar o pipeline de transcodificação e streaming.

Deploy: O deploy para staging será automático a cada merge na branch main.

# 8. Entregáveis de Teste

Plano de Teste (Este documento).

Casos de Teste (E2E): Gerenciados no (ex: TestRail, Trello/Xray, ou arquivos Gherkin no repositório).

Relatórios de Bugs: Registrados no Trello (seguindo o formato P0-P4).

Relatório de Sumário de Teste: Um documento final (após o Sprint 5) resumindo os resultados, bugs pendentes e a recomendação final de "Go/No-Go" para o lançamento.

# 9. Riscos e Contingências

| Risco | Probabilidade | Impacto | Plano de Mitigação |
| --- | --- | --- | --- |
| Pipeline de Mídia (MediaConvert) falha na transcodificação. | Médio | Alto | Preparar um "conjunto de mídia de teste" com diferentes codecs e formatos (MP4, MOV, AVI) e validar o pipeline na Sprint 0 (Fundação). |
| Ambiente de staging instável ou diferente da produção. | Alto | Alto | Usar Terraform (IaC) para garantir que ambos os ambientes (staging e prod) sejam provisionados com a mesma configuração. |
| Bugs de desempenho no player (buffer). | Médio | Alto | Isolar o teste: verificar se o gargalo está na CDN (CloudFront), na API ou no player de vídeo do frontend. |
| Fluxo de bugs é muito alto na fase de estabilização. | Médio | Alto | Focar estritamente nos Critérios de Saída (P0/P1). Realizar triagem de bugs diariamente com o Tech Lead para priorizar o que é essencial para o MVP. |